**최종프로젝트 작성일지**

맛.JAVA (2조)

| **메뉴** | 오늘 작업한 메뉴 |
| --- | --- |
| **필수기능** | |
| 1. 매출장부 - 가게의 일별,월별 매출 차트 / 신규고객과 재방문고객 비율차트  / 우리가게 음식선호도 차트/ 우리가게의 긍정리뷰와 부정리뷰 비율차트  2. 구독결제 로그인 - 사장님 구독하기 서비스를 결제해야만 사장 DB에 insert 되어 회원등록이 되는 방식  3.. 매출,마진 계산기 - 인건비, 재료원가 등을 정해 놓고 사장님이 일매출 정보만 적으면 빠르고 가볍게 계산  4. 자유게시판 - 매출, 영업, 광고, 법률 등 사장님들이 궁금한 주제로 정보를 공유하는 게시판 | |
| **오늘 주요 작업** | |
| 1. DB테이블 정규화  2. WBS 팀, 개인파트 작성  3. 스프링 프로젝트 정의서 | |
| **완료된 작업** | |
| 1. DB테이블 정규화  2. WBS 팀, 개인파트 작성  3. 스프링 프로젝트 정의서 | |
|  | |
| **이슈/문제점** | |
| 1. 통계 관련해서 기능을 추가해보고 싶은 팀원이 회원 DB를 가져오려고 하는데 DB테이블이 분리가 안되어 있어서  가져올 때 어려움을 겪음 2. 게시판을 만드는 팀원이 테이블이 너무 많이 생겨서 줄이려고 하는데 줄이면 spring에 과부하가 걸릴까봐 적당한 테이블 숫자를 찾는데 어려움을 겪음 3. 팀원 한명의 페이지내의 구현되는 정보가 부족해서 기능추가 관련 고민 | |
| **해결 방안/추진 계획** | |
|  | |
| **피드백** | |
| **추재영) 회원 커뮤니티 - 3가지 세부 메뉴별 테이블 구성에 대한 질문**   * **각 세부 메뉴별 / 댓글별로 테이블 구성 (6개) 후, 전체 검색같은 기능 필요할 경우 필요한 컬럼만 각 테이블에서 join하면 됨 (결론 : 테이블 6개 만들자)**   **전체) 회원 선호음식을 많은 분들이 사용할 때 테이블이 따로 분리되어 있는게게 좋다. 그렇게 되면 두번 insert를 해야하는데 그 부분을 누가 해주면 해결된다. (결론 : 정서현 조원이 회원가입 후 별도의 선택기능을 추가해서 insert할 예정)**  **최윤서) 구현 기능 변경 및 추가**   1. **구현 기능 변경**  * **맛집 주변 가볼만한 곳**   **상세페이지에 지도를 삽입하는 것보다는(다른 조원과 코드가 중복되기 때문에 필요없음) 간단하게 버튼으로 대체해도 됨.**   1. **구현 기능 추가**  * **ai 추천 서비스**   **사용자가 선호하는 음식 카테고리와 별점 칼럼을 select 해서 음식점을 추천해주는 기능을 추가** | |
| **피드백 수정 결과** | |
|  | |